**UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA**

**FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN**

**ANALISIS DE SISTEMAS II**

**ING. GABRIELA LUNA**

**Proyecto no.1**

**INTEGRANTES DE GRUPO:**

**CARLOS RENE GARCIA IBAÑES CARNÉ:1290-13-1180**

**GERSON OTTONIEL LARA LUX CARNÉ: 1290-12-2871**

**JACOBO VELASQUEZ MEJIA CARNÉ: 1290-15-4043**

**NEHEMIAS SIMON XICAY CARNÉ: 1290-15-6710**

**Guatemala 11 de septiembre de 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **ROL** | **NOMBRE** |
| **PROJECT MANAGER, DEVELOPER MASTER** | JACOBO VELASQUEZ MEJIA |
| **DEVELOPER , LEAD** | CARLOS RENE GARCIA IBAÑES |
| **DEVELOPER JUNIOR** | GERSON OTTONIEL LARA LUX |
| **ANALISTA DISEÑADOR** | NEHEMIAS SIMON XICAY |

**ROL DE CADA INTEGRANTE DE GRUPO**

|  |  |
| --- | --- |
| **NO.** | **Descripción** |
| **RF01** | Cliente visualiza los diferentes menús |
| **RF02** | Visualizar menú de desayuno |
| **RF03** | Visualizar menú de almuerzo |
| **RF04** | Visualizar menú de cena |
| **RF05** | Seleccionar lo diferentes menús que están disponibles |
| **RF06** | Permitir seleccionar las alternativas acordes al menú seleccionado |
| **RF07** | Poder seleccionar y adicionar extras |
| **RF08** | Poder hacer el cálculo total |
| **RF09** | Visualizar resumen de pedido |
| **RF10** | Permitir eliminar y actualizar un ítem |
| **RF11** | Confirmación de pedido |
| **RF12** | Opción de ingresar nit |

**REQUERIMIENTOS FUNCIONALES**

**REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES**

|  |  |
| --- | --- |
| **No.** | **Descripción** |
| **RNF01** | Registro de ventas |
| **RNF02** | Automatización de los procesos |
| **RNF03** | Carga de dependencias |
| **RNF04** | Será necesario la utilización de Maven |
| **RNF05** | Java NetBeans |
| **RNF06** | Creación de controladores |
| **RNF07** | Creación del model |
| **RNF08** | Entorno visual del usuario donde se crean los estilos del css y html |

**Links proyecto:**

**Github:**


[**https://github.com/Jacobovm123/ProyectoAnalisis.git**](https://github.com/Jacobovm123/ProyectoAnalisis.git)



**Jira:**

[**https://jvm1234.atlassian.net/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=5&projectKey=PPADS2&quickFilter=6**](https://jvm1234.atlassian.net/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=5&projectKey=PPADS2&quickFilter=6)

**DIAGRAMAS**

1. **Diagrama de casos de uso.**



1. **Diagrama de secuencias**
2. **diagrama de clases**

**REPORTES DE SPRINT DEL PROYECTO**

|  |  |
| --- | --- |
| [PPADS2-42] [Gestión y Creación de proyecto en Github](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-42) Creada: 31/ago/20  Actualizada: 12/sep/20  Resuelta: 12/sep/20 | |
| **Estado:** | Finalizada |
| **Proyecto:** | [Primer Proyecto Análisis de sistemas 2](https://jvm1234.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10004) |
| **Componentes:** | Ninguno |
| **Versiones afectadas:** | Ninguno |
| **Versiones corregidas:** | Ninguno |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo:** | Historia | **Prioridad:** | Medium |
| **Informador:** | [gerson lara lux](https://jvm1234.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5f35e507ea5e2f00394623f2) | **Responsable:** | [Jacobo Velasquez](https://jvm1234.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5f35e4206db35e0039244113) |
| **Resolución:** | Listo | **Votos:** | 0 |
| **Etiquetas:** | Ninguno | | |
| **Estimación Restante:** | Desconocido | | |
| **Tiempo Trabajado:** | Desconocido | | |
| **Estimación original:** | Desconocido | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Epic Link:** | [Gestión de Proyecto](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-40) |
| **Sprint:** |  |

Generado a las Sat Sep 12 05:20:27 UTC 2020 por gerson lara lux usando JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100146-sha1:667cae8029833e642ae9a19220e88c35219d0810.

|  |  |
| --- | --- |
| [PPADS2-41] [Gestión de proyecto en Jira](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-41) Creada: 31/ago/20  Actualizada: 12/sep/20  Resuelta: 12/sep/20 | |
| **Estado:** | Finalizada |
| **Proyecto:** | [Primer Proyecto Análisis de sistemas 2](https://jvm1234.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10004) |
| **Componentes:** | Ninguno |
| **Versiones afectadas:** | Ninguno |
| **Versiones corregidas:** | Ninguno |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo:** | Historia | **Prioridad:** | Medium |
| **Informador:** | [gerson lara lux](https://jvm1234.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5f35e507ea5e2f00394623f2) | **Responsable:** | [Jacobo Velasquez](https://jvm1234.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5f35e4206db35e0039244113) |
| **Resolución:** | Listo | **Votos:** | 0 |
| **Etiquetas:** | Ninguno | | |
| **Σ Estimación Restante:** | Desconocido | **Estimación Restante:** | Desconocido |
| **Σ Tiempo empleado:** | Desconocido | **Tiempo Trabajado:** | Desconocido |
| **Σ Estimación original:** | Desconocido | **Estimación original:** | Desconocido |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Subtareas:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Clave** | **Resumen** | **Tipo** | **Estado** | **Responsable** | | [PPADS2-43](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-43) | [Asignación del admin en Jira](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-43) | Subtarea | En curso | Jacobo Velasquez | | [PPADS2-44](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-44) | [Creación de Epics](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-44) | Subtarea | En curso | Jacobo Velasquez | | [PPADS2-45](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-45) | [creación de sprints y asignación a ca...](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-45) | Subtarea | En curso | Jacobo Velasquez | | [PPADS2-46](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-46) | [creación de subtareas y asignación a ...](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-46) | Subtarea | En curso | Jacobo Velasquez | |
| **Epic Link:** | [Gestión de Proyecto](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-40) |
| **Sprint:** |  |

Generado a las Sat Sep 12 05:19:55 UTC 2020 por gerson lara lux usando JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100146-sha1:667cae8029833e642ae9a19220e88c35219d0810.

|  |  |
| --- | --- |
| [PPADS2-58] [Adicionar controlador](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-58) Creada: 31/ago/20  Actualizada: 12/sep/20  Resuelta: 12/sep/20 | |
| **Estado:** | Finalizada |
| **Proyecto:** | [Primer Proyecto Análisis de sistemas 2](https://jvm1234.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10004) |
| **Componentes:** | Ninguno |
| **Versiones afectadas:** | Ninguno |
| **Versiones corregidas:** | Ninguno |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo:** | Historia | **Prioridad:** | Medium |
| **Informador:** | [gerson lara lux](https://jvm1234.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5f35e507ea5e2f00394623f2) | **Responsable:** | [gerson lara lux](https://jvm1234.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5f35e507ea5e2f00394623f2) |
| **Resolución:** | Listo | **Votos:** | 0 |
| **Etiquetas:** | Ninguno | | |
| **Estimación Restante:** | Desconocido | | |
| **Tiempo Trabajado:** | Desconocido | | |
| **Estimación original:** | Desconocido | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Epic Link:** | [Model](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-49) |
| **Sprint:** | Delis Food (Static System) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Descripción** |  |

|  |
| --- |
| Todas las clases de los menús van a hacer referencia a este controlador debido a que se definen todas las extras, porque es estatico. |

Generado a las Sat Sep 12 05:11:50 UTC 2020 por gerson lara lux usando JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100146-sha1:667cae8029833e642ae9a19220e88c35219d0810.

|  |  |
| --- | --- |
| [PPADS2-1] [Login](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-1) Creada: 29/ago/20  Actualizada: 31/ago/20  Resuelta: 29/ago/20 | |
| **Estado:** | Finalizada |
| **Proyecto:** | [Primer Proyecto Análisis de sistemas 2](https://jvm1234.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10004) |
| **Componentes:** | Ninguno |
| **Versiones afectadas:** | Ninguno |
| **Versiones corregidas:** | Ninguno |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo:** | Historia | **Prioridad:** | Low |
| **Informador:** | [gerson lara lux](https://jvm1234.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5f35e507ea5e2f00394623f2) | **Responsable:** | [NEHEMIAS MELQUISEDEC SIMON XICAY](https://jvm1234.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5f35ea0f323607003861d1fe) |
| **Resolución:** | Listo | **Votos:** | 0 |
| **Etiquetas:** | Ninguno | | |
| **Σ Estimación Restante:** | 0 minutos | **Estimación Restante:** | 0 minutes |
| **Σ Tiempo empleado:** | 2 días, 5 horas, 12 minutos | **Tiempo Trabajado:** | 2 days, 5 hours, 12 minutes |
| **Σ Estimación original:** | Desconocido | **Estimación original:** | Desconocido |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Subtareas:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Clave** | **Resumen** | **Tipo** | **Estado** | **Responsable** | | [PPADS2-2](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-2) | [Creación del index html](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-2) | Subtarea | Tareas por hacer |  | | [PPADS2-3](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-3) | [Desarrollo del direccionamiento](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-3) | Subtarea | Tareas por hacer |  | |
| **Epic Link:** | [Model](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-49) |
| **Sprint:** | Delis Food (Static System) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Descripción** |  |

|  |
| --- |
| creación del login de la aplicación |

Generado a las Sat Sep 12 05:11:37 UTC 2020 por gerson lara lux usando JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100146-sha1:667cae8029833e642ae9a19220e88c35219d0810.

|  |  |
| --- | --- |
| [PPADS2-6] [controlador](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-6) Creada: 29/ago/20  Actualizada: 12/sep/20  Resuelta: 12/sep/20 | |
| **Estado:** | Finalizada |
| **Proyecto:** | [Primer Proyecto Análisis de sistemas 2](https://jvm1234.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10004) |
| **Componentes:** | Ninguno |
| **Versiones afectadas:** | Ninguno |
| **Versiones corregidas:** | Ninguno |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo:** | Historia | **Prioridad:** | Medium |
| **Informador:** | [gerson lara lux](https://jvm1234.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5f35e507ea5e2f00394623f2) | **Responsable:** | [CARLOS RENE GARCIA IBAÑES](https://jvm1234.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5f35ea0d91e67a003f7df500) |
| **Resolución:** | Listo | **Votos:** | 0 |
| **Etiquetas:** | Ninguno | | |
| **Σ Estimación Restante:** | Desconocido | **Estimación Restante:** | Desconocido |
| **Σ Tiempo empleado:** | Desconocido | **Tiempo Trabajado:** | Desconocido |
| **Σ Estimación original:** | Desconocido | **Estimación original:** | Desconocido |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Subtareas:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Clave** | **Resumen** | **Tipo** | **Estado** | **Responsable** | | [PPADS2-7](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-7) | [Definir los diferentes métodos en el ...](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-7) | Subtarea | Finalizada | CARLOS RENE GARCIA IBAÑES | | [PPADS2-8](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-8) | [crear los directorios](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-8) | Subtarea | Tareas por hacer |  | |
| **Epic Link:** | [Controlador](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-48) |
| **Sprint:** | Delis Food (Static System) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Descripción** |  |

|  |
| --- |
| En este controlador se deben colocar los métodos, post, get, put y delete |

Generado a las Sat Sep 12 05:20:50 UTC 2020 por gerson lara lux usando JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100146-sha1:667cae8029833e642ae9a19220e88c35219d0810.

|  |  |
| --- | --- |
| [PPADS2-9] [Clase Usuario](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-9) Creada: 29/ago/20  Actualizada: 31/ago/20  Resuelta: 29/ago/20 | |
| **Estado:** | Finalizada |
| **Proyecto:** | [Primer Proyecto Análisis de sistemas 2](https://jvm1234.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10004) |
| **Componentes:** | Ninguno |
| **Versiones afectadas:** | Ninguno |
| **Versiones corregidas:** | Ninguno |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo:** | Historia | **Prioridad:** | Medium |
| **Informador:** | [gerson lara lux](https://jvm1234.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5f35e507ea5e2f00394623f2) | **Responsable:** | [Jacobo Velasquez](https://jvm1234.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5f35e4206db35e0039244113) |
| **Resolución:** | Listo | **Votos:** | 0 |
| **Etiquetas:** | Ninguno | | |
| **Σ Estimación Restante:** | Desconocido | **Estimación Restante:** | Desconocido |
| **Σ Tiempo empleado:** | Desconocido | **Tiempo Trabajado:** | Desconocido |
| **Σ Estimación original:** | Desconocido | **Estimación original:** | Desconocido |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Subtareas:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Clave** | **Resumen** | **Tipo** | **Estado** | **Responsable** | | [PPADS2-25](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-25) | [creacion de geter and setter](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-25) | Subtarea | Finalizada | Jacobo Velasquez | |
| **Epic Link:** | [Model](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-49) |
| **Sprint:** | Delis Food (Static System) |

Generado a las Sat Sep 12 05:11:02 UTC 2020 por gerson lara lux usando JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100146-sha1:667cae8029833e642ae9a19220e88c35219d0810.

|  |  |
| --- | --- |
| [PPADS2-10] [Creación de interfaces](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-10) Creada: 29/ago/20  Actualizada: 12/sep/20  Resuelta: 12/sep/20 | |
| **Estado:** | Finalizada |
| **Proyecto:** | [Primer Proyecto Análisis de sistemas 2](https://jvm1234.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10004) |
| **Componentes:** | Ninguno |
| **Versiones afectadas:** | Ninguno |
| **Versiones corregidas:** | Ninguno |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo:** | Historia | **Prioridad:** | Medium |
| **Informador:** | [gerson lara lux](https://jvm1234.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5f35e507ea5e2f00394623f2) | **Responsable:** | [gerson lara lux](https://jvm1234.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5f35e507ea5e2f00394623f2) |
| **Resolución:** | Listo | **Votos:** | 0 |
| **Etiquetas:** | Ninguno | | |
| **Estimación Restante:** | Desconocido | | |
| **Tiempo Trabajado:** | Desconocido | | |
| **Estimación original:** | Desconocido | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Epic Link:** | [Model](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-49) |
| **Sprint:** | Delis Food (Static System) |

Generado a las Sat Sep 12 05:10:43 UTC 2020 por gerson lara lux usando JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100146-sha1:667cae8029833e642ae9a19220e88c35219d0810.

|  |  |
| --- | --- |
| [PPADS2-11] [Clase de Extras](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-11) Creada: 29/ago/20  Actualizada: 12/sep/20  Resuelta: 12/sep/20 | |
| **Estado:** | Finalizada |
| **Proyecto:** | [Primer Proyecto Análisis de sistemas 2](https://jvm1234.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10004) |
| **Componentes:** | Ninguno |
| **Versiones afectadas:** | Ninguno |
| **Versiones corregidas:** | Ninguno |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo:** | Historia | **Prioridad:** | Medium |
| **Informador:** | [gerson lara lux](https://jvm1234.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5f35e507ea5e2f00394623f2) | **Responsable:** | [NEHEMIAS MELQUISEDEC SIMON XICAY](https://jvm1234.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5f35ea0f323607003861d1fe) |
| **Resolución:** | Listo | **Votos:** | 0 |
| **Etiquetas:** | Ninguno | | |
| **Estimación Restante:** | Desconocido | | |
| **Tiempo Trabajado:** | Desconocido | | |
| **Estimación original:** | Desconocido | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Epic Link:** | [Model](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-49) |
| **Sprint:** | Delis Food (Static System) |

Generado a las Sat Sep 12 05:10:20 UTC 2020 por gerson lara lux usando JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100146-sha1:667cae8029833e642ae9a19220e88c35219d0810.

|  |  |
| --- | --- |
| [PPADS2-12] [Clase de Menú](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-12) Creada: 29/ago/20  Actualizada: 12/sep/20  Resuelta: 12/sep/20 | |
| **Estado:** | Finalizada |
| **Proyecto:** | [Primer Proyecto Análisis de sistemas 2](https://jvm1234.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10004) |
| **Componentes:** | Ninguno |
| **Versiones afectadas:** | Ninguno |
| **Versiones corregidas:** | Ninguno |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo:** | Historia | **Prioridad:** | Medium |
| **Informador:** | [gerson lara lux](https://jvm1234.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5f35e507ea5e2f00394623f2) | **Responsable:** | [CARLOS RENE GARCIA IBAÑES](https://jvm1234.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5f35ea0d91e67a003f7df500) |
| **Resolución:** | Listo | **Votos:** | 0 |
| **Etiquetas:** | Ninguno | | |
| **Estimación Restante:** | Desconocido | | |
| **Tiempo Trabajado:** | Desconocido | | |
| **Estimación original:** | Desconocido | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Epic Link:** | [Model](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-49) |
| **Sprint:** | Delis Food (Static System) |

Generado a las Sat Sep 12 05:10:06 UTC 2020 por gerson lara lux usando JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100146-sha1:667cae8029833e642ae9a19220e88c35219d0810.

|  |  |
| --- | --- |
| [PPADS2-13] [Controlador de Puerto](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-13) Creada: 29/ago/20  Actualizada: 31/ago/20  Resuelta: 29/ago/20 | |
| **Estado:** | Finalizada |
| **Proyecto:** | [Primer Proyecto Análisis de sistemas 2](https://jvm1234.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10004) |
| **Componentes:** | Ninguno |
| **Versiones afectadas:** | Ninguno |
| **Versiones corregidas:** | Ninguno |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo:** | Historia | **Prioridad:** | Medium |
| **Informador:** | [gerson lara lux](https://jvm1234.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5f35e507ea5e2f00394623f2) | **Responsable:** | [Jacobo Velasquez](https://jvm1234.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5f35e4206db35e0039244113) |
| **Resolución:** | Listo | **Votos:** | 0 |
| **Etiquetas:** | Ninguno | | |
| **Σ Estimación Restante:** | Desconocido | **Estimación Restante:** | Desconocido |
| **Σ Tiempo empleado:** | Desconocido | **Tiempo Trabajado:** | Desconocido |
| **Σ Estimación original:** | Desconocido | **Estimación original:** | Desconocido |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Enlaces de incidencias:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Blocks** | | | | | blocks | [~~PPADS2-20~~](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-20) | configurar puerto | Finalizada | |
| **Subtareas:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Clave** | **Resumen** | **Tipo** | **Estado** | **Responsable** | | [PPADS2-20](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-20) | [configurar puerto](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-20) | Subtarea | Finalizada | Jacobo Velasquez | |
| **Epic Link:** | [Configuraciones](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-30) |
| **Sprint:** | Delis Food (Static System) |

Generado a las Sat Sep 12 05:09:50 UTC 2020 por gerson lara lux usando JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100146-sha1:667cae8029833e642ae9a19220e88c35219d0810.

|  |  |
| --- | --- |
| [PPADS2-14] [Clase Menú1 Desayuno](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-14) Creada: 29/ago/20  Actualizada: 31/ago/20  Resuelta: 29/ago/20 | |
| **Estado:** | Finalizada |
| **Proyecto:** | [Primer Proyecto Análisis de sistemas 2](https://jvm1234.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10004) |
| **Componentes:** | Ninguno |
| **Versiones afectadas:** | Ninguno |
| **Versiones corregidas:** | Ninguno |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo:** | Historia | **Prioridad:** | Medium |
| **Informador:** | [gerson lara lux](https://jvm1234.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5f35e507ea5e2f00394623f2) | **Responsable:** | [CARLOS RENE GARCIA IBAÑES](https://jvm1234.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5f35ea0d91e67a003f7df500) |
| **Resolución:** | Listo | **Votos:** | 0 |
| **Etiquetas:** | Ninguno | | |
| **Estimación Restante:** | Desconocido | | |
| **Tiempo Trabajado:** | Desconocido | | |
| **Estimación original:** | Desconocido | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Epic Link:** | [Model](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-49) |
| **Sprint:** | Delis Food (Static System) |

Generado a las Sat Sep 12 05:09:32 UTC 2020 por gerson lara lux usando JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100146-sha1:667cae8029833e642ae9a19220e88c35219d0810.

|  |  |
| --- | --- |
| [PPADS2-50] [Clase menú2 Desayuno](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-50) Creada: 31/ago/20  Actualizada: 12/sep/20  Resuelta: 12/sep/20 | |
| **Estado:** | Finalizada |
| **Proyecto:** | [Primer Proyecto Análisis de sistemas 2](https://jvm1234.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10004) |
| **Componentes:** | Ninguno |
| **Versiones afectadas:** | Ninguno |
| **Versiones corregidas:** | Ninguno |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo:** | Historia | **Prioridad:** | Medium |
| **Informador:** | [gerson lara lux](https://jvm1234.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5f35e507ea5e2f00394623f2) | **Responsable:** | [CARLOS RENE GARCIA IBAÑES](https://jvm1234.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5f35ea0d91e67a003f7df500) |
| **Resolución:** | Listo | **Votos:** | 0 |
| **Etiquetas:** | Ninguno | | |
| **Estimación Restante:** | Desconocido | | |
| **Tiempo Trabajado:** | Desconocido | | |
| **Estimación original:** | Desconocido | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Epic Link:** | [Model](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-49) |
| **Sprint:** | Delis Food (Static System) |

Generado a las Sat Sep 12 05:07:56 UTC 2020 por gerson lara lux usando JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100146-sha1:667cae8029833e642ae9a19220e88c35219d0810.

|  |  |
| --- | --- |
| [PPADS2-51] [Clase Menú3 Desayuno](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-51) Creada: 31/ago/20  Actualizada: 12/sep/20  Resuelta: 12/sep/20 | |
| **Estado:** | Finalizada |
| **Proyecto:** | [Primer Proyecto Análisis de sistemas 2](https://jvm1234.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10004) |
| **Componentes:** | Ninguno |
| **Versiones afectadas:** | Ninguno |
| **Versiones corregidas:** | Ninguno |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo:** | Historia | **Prioridad:** | Medium |
| **Informador:** | [gerson lara lux](https://jvm1234.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5f35e507ea5e2f00394623f2) | **Responsable:** | [CARLOS RENE GARCIA IBAÑES](https://jvm1234.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5f35ea0d91e67a003f7df500) |
| **Resolución:** | Listo | **Votos:** | 0 |
| **Etiquetas:** | Ninguno | | |
| **Estimación Restante:** | Desconocido | | |
| **Tiempo Trabajado:** | Desconocido | | |
| **Estimación original:** | Desconocido | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Epic Link:** | [Model](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-49) |
| **Sprint:** | Delis Food (Static System) |

Generado a las Sat Sep 12 05:07:40 UTC 2020 por gerson lara lux usando JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100146-sha1:667cae8029833e642ae9a19220e88c35219d0810.

|  |  |
| --- | --- |
| [PPADS2-52] [Clase Menú1 Almuerzo](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-52) Creada: 31/ago/20  Actualizada: 12/sep/20  Resuelta: 12/sep/20 | |
| **Estado:** | Finalizada |
| **Proyecto:** | [Primer Proyecto Análisis de sistemas 2](https://jvm1234.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10004) |
| **Componentes:** | Ninguno |
| **Versiones afectadas:** | Ninguno |
| **Versiones corregidas:** | Ninguno |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo:** | Historia | **Prioridad:** | Medium |
| **Informador:** | [gerson lara lux](https://jvm1234.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5f35e507ea5e2f00394623f2) | **Responsable:** | [CARLOS RENE GARCIA IBAÑES](https://jvm1234.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5f35ea0d91e67a003f7df500) |
| **Resolución:** | Listo | **Votos:** | 0 |
| **Etiquetas:** | Ninguno | | |
| **Estimación Restante:** | Desconocido | | |
| **Tiempo Trabajado:** | Desconocido | | |
| **Estimación original:** | Desconocido | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Epic Link:** | [Model](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-49) |
| **Sprint:** | Delis Food (Static System) |

Generado a las Sat Sep 12 05:07:22 UTC 2020 por gerson lara lux usando JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100146-sha1:667cae8029833e642ae9a19220e88c35219d0810.

|  |  |
| --- | --- |
| [PPADS2-53] [Clase Menú2 Almuerzo](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-53) Creada: 31/ago/20  Actualizada: 12/sep/20  Resuelta: 12/sep/20 | |
| **Estado:** | Finalizada |
| **Proyecto:** | [Primer Proyecto Análisis de sistemas 2](https://jvm1234.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10004) |
| **Componentes:** | Ninguno |
| **Versiones afectadas:** | Ninguno |
| **Versiones corregidas:** | Ninguno |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo:** | Historia | **Prioridad:** | Medium |
| **Informador:** | [gerson lara lux](https://jvm1234.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5f35e507ea5e2f00394623f2) | **Responsable:** | [CARLOS RENE GARCIA IBAÑES](https://jvm1234.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5f35ea0d91e67a003f7df500) |
| **Resolución:** | Listo | **Votos:** | 0 |
| **Etiquetas:** | Ninguno | | |
| **Estimación Restante:** | Desconocido | | |
| **Tiempo Trabajado:** | Desconocido | | |
| **Estimación original:** | Desconocido | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Epic Link:** | [Model](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-49) |
| **Sprint:** | Delis Food (Static System) |

Generado a las Sat Sep 12 05:07:06 UTC 2020 por gerson lara lux usando JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100146-sha1:667cae8029833e642ae9a19220e88c35219d0810.

|  |  |
| --- | --- |
| [PPADS2-54] [Clase Menú3 Almuerzo](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-54) Creada: 31/ago/20  Actualizada: 12/sep/20  Resuelta: 12/sep/20 | |
| **Estado:** | Finalizada |
| **Proyecto:** | [Primer Proyecto Análisis de sistemas 2](https://jvm1234.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10004) |
| **Componentes:** | Ninguno |
| **Versiones afectadas:** | Ninguno |
| **Versiones corregidas:** | Ninguno |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo:** | Historia | **Prioridad:** | Medium |
| **Informador:** | [gerson lara lux](https://jvm1234.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5f35e507ea5e2f00394623f2) | **Responsable:** | [gerson lara lux](https://jvm1234.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5f35e507ea5e2f00394623f2) |
| **Resolución:** | Listo | **Votos:** | 0 |
| **Etiquetas:** | Ninguno | | |
| **Estimación Restante:** | Desconocido | | |
| **Tiempo Trabajado:** | Desconocido | | |
| **Estimación original:** | Desconocido | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Epic Link:** | [Model](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-49) |
| **Sprint:** | Delis Food (Static System) |

Generado a las Sat Sep 12 05:06:49 UTC 2020 por gerson lara lux usando JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100146-sha1:667cae8029833e642ae9a19220e88c35219d0810.

|  |  |
| --- | --- |
| [PPADS2-55] [Clase Menú1 cena](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-55) Creada: 31/ago/20  Actualizada: 12/sep/20  Resuelta: 12/sep/20 | |
| **Estado:** | Finalizada |
| **Proyecto:** | [Primer Proyecto Análisis de sistemas 2](https://jvm1234.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10004) |
| **Componentes:** | Ninguno |
| **Versiones afectadas:** | Ninguno |
| **Versiones corregidas:** | Ninguno |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo:** | Historia | **Prioridad:** | Medium |
| **Informador:** | [gerson lara lux](https://jvm1234.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5f35e507ea5e2f00394623f2) | **Responsable:** | [gerson lara lux](https://jvm1234.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5f35e507ea5e2f00394623f2) |
| **Resolución:** | Listo | **Votos:** | 0 |
| **Etiquetas:** | Ninguno | | |
| **Estimación Restante:** | Desconocido | | |
| **Tiempo Trabajado:** | Desconocido | | |
| **Estimación original:** | Desconocido | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Epic Link:** | [Model](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-49) |
| **Sprint:** | Delis Food (Static System) |

Generado a las Sat Sep 12 05:06:28 UTC 2020 por gerson lara lux usando JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100146-sha1:667cae8029833e642ae9a19220e88c35219d0810.

|  |  |
| --- | --- |
| [PPADS2-56] [Clase Menú2 cena](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-56) Creada: 31/ago/20  Actualizada: 12/sep/20  Resuelta: 12/sep/20 | |
| **Estado:** | Finalizada |
| **Proyecto:** | [Primer Proyecto Análisis de sistemas 2](https://jvm1234.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10004) |
| **Componentes:** | Ninguno |
| **Versiones afectadas:** | Ninguno |
| **Versiones corregidas:** | Ninguno |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo:** | Historia | **Prioridad:** | Medium |
| **Informador:** | [gerson lara lux](https://jvm1234.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5f35e507ea5e2f00394623f2) | **Responsable:** | [gerson lara lux](https://jvm1234.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5f35e507ea5e2f00394623f2) |
| **Resolución:** | Listo | **Votos:** | 0 |
| **Etiquetas:** | Ninguno | | |
| **Estimación Restante:** | Desconocido | | |
| **Tiempo Trabajado:** | Desconocido | | |
| **Estimación original:** | Desconocido | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Epic Link:** | [Model](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-49) |
| **Sprint:** | Delis Food (Static System) |

Generado a las Sat Sep 12 05:06:10 UTC 2020 por gerson lara lux usando JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100146-sha1:667cae8029833e642ae9a19220e88c35219d0810.

|  |  |
| --- | --- |
| [PPADS2-57] [Clase Menú3 cena](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-57) Creada: 31/ago/20  Actualizada: 12/sep/20  Resuelta: 12/sep/20 | |
| **Estado:** | Finalizada |
| **Proyecto:** | [Primer Proyecto Análisis de sistemas 2](https://jvm1234.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10004) |
| **Componentes:** | Ninguno |
| **Versiones afectadas:** | Ninguno |
| **Versiones corregidas:** | Ninguno |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo:** | Historia | **Prioridad:** | Medium |
| **Informador:** | [gerson lara lux](https://jvm1234.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5f35e507ea5e2f00394623f2) | **Responsable:** | [gerson lara lux](https://jvm1234.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5f35e507ea5e2f00394623f2) |
| **Resolución:** | Listo | **Votos:** | 0 |
| **Etiquetas:** | Ninguno | | |
| **Estimación Restante:** | Desconocido | | |
| **Tiempo Trabajado:** | Desconocido | | |
| **Estimación original:** | Desconocido | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Epic Link:** | [Model](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-49) |
| **Sprint:** | Delis Food (Static System) |

Generado a las Sat Sep 12 05:05:56 UTC 2020 por gerson lara lux usando JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100146-sha1:667cae8029833e642ae9a19220e88c35219d0810.

|  |  |
| --- | --- |
| [PPADS2-15] [Clase Cajero](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-15) Creada: 29/ago/20  Actualizada: 31/ago/20  Resuelta: 29/ago/20 | |
| **Estado:** | Finalizada |
| **Proyecto:** | [Primer Proyecto Análisis de sistemas 2](https://jvm1234.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10004) |
| **Componentes:** | Ninguno |
| **Versiones afectadas:** | Ninguno |
| **Versiones corregidas:** | Ninguno |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo:** | Historia | **Prioridad:** | Medium |
| **Informador:** | [gerson lara lux](https://jvm1234.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5f35e507ea5e2f00394623f2) | **Responsable:** | [NEHEMIAS MELQUISEDEC SIMON XICAY](https://jvm1234.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5f35ea0f323607003861d1fe) |
| **Resolución:** | Listo | **Votos:** | 0 |
| **Etiquetas:** | Ninguno | | |
| **Estimación Restante:** | Desconocido | | |
| **Tiempo Trabajado:** | Desconocido | | |
| **Estimación original:** | Desconocido | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Epic Link:** | [Model](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-49) |
| **Sprint:** | Delis Food (Static System) |

Generado a las Sat Sep 12 05:05:38 UTC 2020 por gerson lara lux usando JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100146-sha1:667cae8029833e642ae9a19220e88c35219d0810.

|  |  |
| --- | --- |
| [PPADS2-19] [clase de objetos Nulos](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-19) Creada: 29/ago/20  Actualizada: 12/sep/20  Resuelta: 12/sep/20 | |
| **Estado:** | Finalizada |
| **Proyecto:** | [Primer Proyecto Análisis de sistemas 2](https://jvm1234.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10004) |
| **Componentes:** | Ninguno |
| **Versiones afectadas:** | Ninguno |
| **Versiones corregidas:** | Ninguno |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo:** | Historia | **Prioridad:** | Medium |
| **Informador:** | [gerson lara lux](https://jvm1234.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5f35e507ea5e2f00394623f2) | **Responsable:** | [NEHEMIAS MELQUISEDEC SIMON XICAY](https://jvm1234.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5f35ea0f323607003861d1fe) |
| **Resolución:** | Listo | **Votos:** | 0 |
| **Etiquetas:** | Ninguno | | |
| **Estimación Restante:** | Desconocido | | |
| **Tiempo Trabajado:** | Desconocido | | |
| **Estimación original:** | Desconocido | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Epic Link:** | [Model](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-49) |
| **Sprint:** | Delis Food (Static System) |

Generado a las Sat Sep 12 05:05:23 UTC 2020 por gerson lara lux usando JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100146-sha1:667cae8029833e642ae9a19220e88c35219d0810.

|  |  |
| --- | --- |
| [PPADS2-16] [archivos html](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-16) Creada: 29/ago/20  Actualizada: 12/sep/20  Resuelta: 12/sep/20 | |
| **Estado:** | Finalizada |
| **Proyecto:** | [Primer Proyecto Análisis de sistemas 2](https://jvm1234.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10004) |
| **Componentes:** | Ninguno |
| **Versiones afectadas:** | Ninguno |
| **Versiones corregidas:** | Ninguno |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo:** | Historia | **Prioridad:** | Medium |
| **Informador:** | [gerson lara lux](https://jvm1234.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5f35e507ea5e2f00394623f2) | **Responsable:** | [Jacobo Velasquez](https://jvm1234.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5f35e4206db35e0039244113) |
| **Resolución:** | Listo | **Votos:** | 0 |
| **Etiquetas:** | Ninguno | | |
| **Σ Estimación Restante:** | Desconocido | **Estimación Restante:** | Desconocido |
| **Σ Tiempo empleado:** | Desconocido | **Tiempo Trabajado:** | Desconocido |
| **Σ Estimación original:** | Desconocido | **Estimación original:** | Desconocido |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Enlaces de incidencias:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Blocks** | | | | | blocks | [~~PPADS2-21~~](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-21) | Creacion de archivo menus.html | Finalizada | | blocks | [~~PPADS2-22~~](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-22) | creacion de menus desayuno | Finalizada | | blocks | [~~PPADS2-23~~](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-23) | creación de menú almuerzo | Finalizada | |
| **Subtareas:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Clave** | **Resumen** | **Tipo** | **Estado** | **Responsable** | | [PPADS2-21](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-21) | [Creacion de archivo menus.html](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-21) | Subtarea | Finalizada | Jacobo Velasquez | | [PPADS2-22](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-22) | [creacion de menus desayuno](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-22) | Subtarea | Finalizada | Jacobo Velasquez | | [PPADS2-23](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-23) | [creación de menú almuerzo](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-23) | Subtarea | Finalizada | Jacobo Velasquez | | [PPADS2-24](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-24) | [creacion de menu cena](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-24) | Subtarea | Finalizada | Jacobo Velasquez | |
| **Epic Link:** | [Vista](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-47) |
| **Sprint:** | Delis Food (Static System) |

Generado a las Sat Sep 12 05:05:04 UTC 2020 por gerson lara lux usando JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100146-sha1:667cae8029833e642ae9a19220e88c35219d0810.

|  |  |
| --- | --- |
| [PPADS2-17] [Configuración del pom para dependencias](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-17) Creada: 29/ago/20  Actualizada: 31/ago/20  Resuelta: 29/ago/20 | |
| **Estado:** | Finalizada |
| **Proyecto:** | [Primer Proyecto Análisis de sistemas 2](https://jvm1234.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10004) |
| **Componentes:** | Ninguno |
| **Versiones afectadas:** | Ninguno |
| **Versiones corregidas:** | Ninguno |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo:** | Historia | **Prioridad:** | Medium |
| **Informador:** | [gerson lara lux](https://jvm1234.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5f35e507ea5e2f00394623f2) | **Responsable:** | [CARLOS RENE GARCIA IBAÑES](https://jvm1234.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5f35ea0d91e67a003f7df500) |
| **Resolución:** | Listo | **Votos:** | 0 |
| **Etiquetas:** | Ninguno | | |
| **Estimación Restante:** | Desconocido | | |
| **Tiempo Trabajado:** | Desconocido | | |
| **Estimación original:** | Desconocido | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Epic Link:** | [Configuraciones](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-30) |
| **Sprint:** | Delis Food (Static System) |

Generado a las Sat Sep 12 05:04:42 UTC 2020 por gerson lara lux usando JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100146-sha1:667cae8029833e642ae9a19220e88c35219d0810.

|  |  |
| --- | --- |
| [PPADS2-18] [Selección de combos](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-18) Creada: 29/ago/20  Actualizada: 12/sep/20  Resuelta: 12/sep/20 | |
| **Estado:** | Finalizada |
| **Proyecto:** | [Primer Proyecto Análisis de sistemas 2](https://jvm1234.atlassian.net/secure/BrowseProject.jspa?id=10004) |
| **Componentes:** | Ninguno |
| **Versiones afectadas:** | Ninguno |
| **Versiones corregidas:** | Ninguno |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo:** | Historia | **Prioridad:** | Medium |
| **Informador:** | [gerson lara lux](https://jvm1234.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5f35e507ea5e2f00394623f2) | **Responsable:** | [gerson lara lux](https://jvm1234.atlassian.net/secure/ViewProfile.jspa?accountId=5f35e507ea5e2f00394623f2) |
| **Resolución:** | Listo | **Votos:** | 0 |
| **Etiquetas:** | Ninguno | | |
| **Estimación Restante:** | Desconocido | | |
| **Tiempo Trabajado:** | Desconocido | | |
| **Estimación original:** | Desconocido | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Epic Link:** | [Model](https://jvm1234.atlassian.net/browse/PPADS2-49) |
| **Sprint:** | Delis Food (Static System) |

Generado a las Sat Sep 12 05:03:40 UTC 2020 por gerson lara lux usando JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100146-sha1:667cae8029833e642ae9a19220e88c35219d0810.